# CEE项目会议纪要

**（TOF分系统）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | **CEE TOF周会** | | | |
| **会议时间** | **2024/03/04 10:00-12:30** | **会议地点** | | **腾讯会议：42632305481** |
| **会议主持** | **邵明** | | | |
| **参会人员** |  | | | |
| **会议纪要：**   1. **eTOF：**王泊覃介绍批量生产材料蜂窝板和PCB即将到货，测试装置基本准备完成。 2. **iTOF/T0/：** 周英杰介绍批产第一个MRPC探测器的材料基本到货，软件在做对齐；T0重新做了载板，正在标定电荷量和TOT的关系。 3. **电子学：**许皓千介绍了FEE和TDM共50套的PCB的制作和焊接工作，完成了初步的测试。 4. 讨论**：** 束流测试安排和气体系统。 | | | | |
| **记录整理人：胡东栋**  **2024年 3月 04日** | | | **签发人：邵明**  **2023年 3月 04日** | |