# CEE项目会议纪要

**（TOF分系统）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | **CEE TOF周会** | | | |
| **会议时间** | **2024/04/01 10:00-10:30** | **会议地点** | | **腾讯会议：42632305481** |
| **会议主持** | **邵明** | | | |
| **参会人员** |  | | | |
| **会议纪要：**   1. **eTOF：**王泊覃介绍批量生产已经开始，小探测器正在生产，大探测器到货了一部分PCB，束流测试正在准备，正在设计束流机械。 2. **iTOF/T0/：** 周英杰介绍批产测试使用的气盒基本制作完成，正在涂胶密封；软件正在做探测器对齐，计划使用模拟数据进行测试和debug；吕帅科介绍AC宇宙线测试。 3. **电子学：**许皓千介绍了批产工作，第一批制作完成，准备进行老练测试。第二批焊接完成。 | | | | |
| **记录整理人：周英杰**  **2024年 4月 01日** | | | **签发人：邵明**  **2023年 4月 01日** | |