# CEE项目会议纪要

**（TOF分系统）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | **CEE TOF周会** | | | |
| **会议时间** | **2024/04/15 10：00-12：00** | **会议地点** | | **腾讯会议：426-3230-5481** |
| **会议主持** | **韩冬 教授** | | | |
| **参会人员** |  | | | |
| **会议纪要：**   1. **王泊覃：eTOF批量生产情况，束流模块开始加工；软件文档撰写。** 2. **周英杰：iTOF软件方面：探测器校准初步结果和存在问题，计划通过模拟方法进一步研究；批量生产进展。** 3. **吕帅科：T0-开展电荷量-TOT测试；模拟研究AC边缘效率。** 4. **许皓千：第一批电子学老练测试结束，状态数据和自检数据没有问题；第二批刚开始测试；第三批这周开始做。T0与吕帅科做了电荷量-TOT测试。** | | | | |
| **记录整理人：张世豪**  **2024年 04月 15日** | | | **签发人：韩冬**  **2024年 04月 15日** | |