# CEE项目会议纪要

**（TOF分系统）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | **CEE TOF周会** | | | |
| **会议时间** | **2024/04/29 10:00-12:30** | **会议地点** | | **腾讯会议：42632305481** |
| **会议主持** | **邵明** | | | |
| **参会人员** |  | | | |
| **会议纪要：**   1. **eTOF：**王泊覃介绍已经批量做出新的eTOF MRPC；准备束流带去测试 2. **iTOF/T0/：** 周英杰介绍批产第一个MRPC探测器正在通气待测试，软件在做对齐；校准z轴。吕帅科介绍AC边缘宇宙线效率98%。T0实现单通道供压，正在调节幅度一致。 3. **电子学：**黄诗亚介绍第三批老练情况，第四批焊接后精度性能测试。配合T0测试 4. 讨论**：** 基金委验收与5月份束流测试准备。 | | | | |
| **记录整理人：吕帅科**  **2024年 4月 29日** | | | **签发人：邵明**  **2024年 4月 29日** | |