## Slide 1: 现场测量
实验场地选择在加速器BRing引出线位置，拆掉一节管道有长度3米的空间

## Slide 2: 底部线架高25厘米，宽60厘米 ，距离边上管道50厘米

## Slide 4: 场地模型
场地尺寸

## Slide 5: 摆臂滑动平台结构
滑动模块由导轨，滑块，两维平台组成，电路板用螺丝固定在平台上

## Slide 6: 单根摆臂由回转轴承和铝合金型材组成，在型材上安装测试模块

## Slide 7: 实验装置示意图
两根摆臂组成的测试装置

## Slide 8: 实验装置尺寸

## Slide 9: 装置整体示意图

## Slide 10: 机箱结构和走线示意图
机箱用主体框架和挡板组成，挡板可拆卸，线路由两层挡板中走出。

## Slide 11: 整体装置尺寸

## Slide 12: 实验装置整体图

## Slide 13: 样机试制作
回转轴承实物图

## Slide 14: 铝合金臂尺寸

## Slide 15: 导轨滑块参数

## Slide 16: 轴承与铝合金臂的组装

## Slide 17: 导轨安装

## Slide 18: 在桌面安装

## Slide 19: 上支架安装

## Slide 20: 上支架安装完成

## Slide 21: 平台夹具结构图

## Slide 22: 平台夹具3D打印

## Slide 23: 夹具安装在摆臂上

## Slide 25: 安装示意图

## Slide 26: 通风管道

## Slide 27: 尾部电机示意图

## Slide 28: 尾部控制结构图

## Slide 29: 机箱变更

## Slide 30: 机箱型材

## Slide 31: 型材结构

## Slide 32: 机箱型材数量
高 1.8米 4根
宽 1米 8根
长 1.5米 8根
可调支撑万向轮4个， 组装螺丝100个
隔板3层，顶板1层

## Slide 33: mic6 v3新板子

## Slide 34: mic6v3板子接线

## Slide 35: mic6v3电路板夹具示意

## Slide 36: 装置示意图

## Slide 37: 导轨滑块安装完成 每只摆臂6组滑块

## Slide 38: MIC6芯片实物安装

## Slide 39: 摆臂安装

## Slide 40: 尼龙齿轮，齿轮轨

## Slide 41: 承重轮

## Slide 42: DM电机参数

## Slide 43: 目前组装的支架

## Slide 44: 机箱结构

## Slide 45: 支臂安装

## Slide 46: 支臂安装

## Slide 47: 支臂实际设计图

## Slide 48: DM电机齿轮结构

## Slide 49: 尼龙轨道1米弧度弯曲固定

## Slide 50: 圆弧轨道与电机组合

## Slide 51: 架子板层高度调整

## Slide 52: 支臂高度改装调整

## Slide 53: 支臂高度调整

## Slide 54: 支臂安装

## Slide 55: 光电倍增管尺寸

## Slide 56: LGAD实际板子

## Slide 57: 结构设计

## Slide 59: 目前进度